## Slide 1: Интеграция СУОД и Системы операционных улучшений АО «Промфинстрой»

## Slide 2: Уровни зрелости требований СУОД
Начальный уровень:
Развитый уровень:
Базовый уровень:
Срок реализации 2023г.
Сегодня АО «Промфинстрой» находится на Начальном уровне оценки зрелости требований СУОД. Компания планируется переход на уровень «Базовый» и «Развитый» в течение 2023г. внедряя систему операционных улучшений в компании.

## Slide 3: Развитие системы операционных улучшений АО «Промфинстрой» (СОУ ПФС)
Политика/миссия
компании
Стратегия на 3 года
Годовые цели 2023 г.
KPI
Управление персоналом
Управление документооборотом, информацией, знаниями
Управление финансами
Строительные работы
Ремонтные работы
Управление активами (спецтехника, авто, оборудование, инструменты, сооружения)
Управление ТМЦ (снабжение)
ПБ.ОТ и ТБ. Экология
Оценка процесса
Оценка деятельности компании
Объем работ
Финансовые результаты
Заказчики
Персонал
Промышленная безопасность. ОТ и ТБ. Экология
Развитие измерительной системы

## Slide 4: Процессы требующие улучшения в компании
Развитие HR Стратегии. Развитие и мотивация персонала
Выстраивание управленческого учета
Повышение уровня: Промышленная безопасность. ОТ и ТБ. Экология.
Технология выполнения работ (Строительство, Ремонты)
Повышение энергоэффективности
Повышение надежности работы оборудования, спецтехники, станков
Улучшение процессов: Закупки, хранение, отгрузка и логистика
Оптимизация документооборота
Улучшение процесса: Планирование производства работ

## Slide 5: Этапы реализации проектов ОУ
Определение и выбор процесса, проблемы, требующих улучшений
Обучение LSS выбранных сотрудников под проекты
Внедрение улучшений
Стандартизация
Отслеживание, подтверждение эффекта
Поощрение работников за результаты проектов
Детальная оцифровка процессов по KPI (финансовые показатели, количество брака, время…)
Дорожная карта по улучшениям
Проведение совещаний
Отслеживание результатов про проектам ОУ
Паспорт проекта
Обученные сотрудники
Приказ по проектам
Дорожная карта
Совещания каждые 2 недели по проектам
Дорожная карта
В зависимости от полученного эффекта и достижения результата
выплата премии

## Slide 6: Паспорт проекта ОУ
      Ограничения:
      Отсутствие системы измерения.

## Slide 7: СОУ ПФС улучшают 12 элементов СУОД
Руководители: Выбирают проекты, продвигают, ответственны за успех проектов
Проект ОУ:
Повышение надежности работы оборудования, спецтехники, станков
Проект ОУ:
Промышленная безопасность
Планирование производства
Технология выполнения работ
Проект ОУ:
HR стратегия
Внедрение и развитие системы операционных улучшений ПФС
Проект ОУ:
Закупки, хранение, отгрузка и логистика
СУОД СОУ ПФС

## Slide 8: СОУ ПФС улучшают 12 элементов СУОД
Реализация проектов операционных улучшений по направлениям
Проект ОУ:
Оптимизация документооборота
Проект ОУ:
Повышение Промышленной безопасности, ОТ и ТБ, экологии
Реализация проектов операционных улучшений по направлениям
Реализация проектов операционных улучшений по направлениям
Реализация проектов операционных улучшений по направлениям (затрагивает функциональное взаимоотношения)
СУОД СОУ ПФС

## Slide 9: План внедрения СОУ ПФС
№ | Этапы | Комментарии | Срок выполнения
1. | Миссия | Формируется сотрудниками компании | Январь 2023г.
2. | Стратегия (3 года) | Формируется Руководителями Должна измеряться в цифрах (натуральные ед./финансы) Довести до сотрудников | Январь 2023г.
3. | Цели на 2023г. | Формируется Руководителями Должна измеряться в цифрах (натуральные ед./финансы) Довести до сотрудников | Январь 2023г.
4. | Выбор процессов для улучшений | Формируется совместно Руководителями верхнего и среднего звена | Февраль 2023г.
5. | Паспорт проекта: Определение проблемы, цели, экономического эффекта | Паспорт проекта формируется Руководителями проектов ОУ и утверждается ГД. | Февраль – март 2023г.
6. | Выбор руководителей под проекты | Рекомендуются руководители среднего звена | Январь 2023г.
7. | Обучение инструментам Lean Six Sigma Lean – Бережливое производство Six sigma – Аналитические и статистические инструменты | 2 недели обучение инструментам: Аналитическим, статистическим, бережливого производства | Январь 2023г. 2 недели
8. | Реализация проектов | Проведение совещаний по проектам (каждые 2 недели) Дорожная карта по проектам с эффектами | До декабря 2023г.
9. | Стандартизация улучшенных процессов | Разработка стандарта, регламента. Довести до персонала. Убедится, что персонал понял и работает по-новому в соответствии со стандартом | До декабря 2023г.

## Slide 10: Инструменты для развития системы операционных улучшений
Мотивация персонала
Материальная (Премия…) Положение о премировании
Нематериальная
База проектов и идей
Дорожная карта по проектам (Мероприятия, экономический эффект, сроки)
Каскадирование KPI
Распространение информации
Обучение
Отчеты на расширенных совещаниях
Бенчмаркинг- поиск, изучение и внедрение лучшего опыта других организаций-эталонов в свою компанию
Системы сравнивающие уровни компаний
Cистема контроля улучшений